**Паспорт практического задания**

**«Задание по организации работы коллектива»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |
|  | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;  ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;  ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,  предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;  ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;  ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,  ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнени производственных задач; | |
|  | МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;  ОП 07. Экономика отрасли | |
|  | **ЗАДАНИЕ №1.** Требуется разрешить конфликт между Заказчиком и Подрядчиком. | **Максимальный балл 20** |
|  | **Критерии оценки:** | **10 баллов** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | Правильность определения шифра нормативного источника и наименования элементов  (штукатурка стен, отделка откосов)  Правильность определения измерителя работ (штукатурка стен, отделка откосов)  Правильность определения объема работ с учетом измерителя работ  Правильность определения нормы затрат труда согласно нормативных документов  (штукатурка стен, отделка откосов)  Правильность указания единиц измерения  нормы затрат труда  Правильность определения трудоемкости выполнения работ (штукатурка стен, отделка откосов)  Правильность указания единиц измерения трудоемкости  Правильность подсчёта фактического времени продолжительности выполнения работ  (штукатурка стен, отделка откосов)  Правильность указания единиц измерения продолжительности выполнения работ  Правильное применение опции форматирования таблицы | 0-1  0-1  0-1  0-1  0-0,5  0-1,5  0-0,5  0-2  0-0,5  0-1 |
|  | **ЗАДАНИЕ №2.** Подготовить, на основании выполненных расчетов задачи №1, служебную записку на имя руководителя строительной компании от имени сотрудника данной организации при помощи программного продукта Microsoft Word.  Служебная записка должна соответствовать правилам оформления деловой документации, состоять из соответствующих типу документа разделов и содержать необходимые реквизиты. |  |
|  | **Критерии оценки: 10 баллов** | |
|  | **Наличие реквизитов:** |  |
|  | **Текст служебной записки:** |  |
|  | **Microsoft Word** Применение опции форматирования: |  |
|  | **Материально-техническое обеспечение выполнения задания**  **(на одного участника)** | |
|  | *наименование* | *количество* |
| 1 | Обеспечение доступа к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MS Office для  оформления служебной записки в программе MicrosoftWord. |  |
| 2 | Наличие ГЭСН 81-02-15-2020 Сборник 15. Отделочные работы в электронном виде в формате pdf |  |

**Рекомендуемая литература**

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (для спо).учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.В Акимов Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н.
2. Лебедев М.В. Технология и организация строительного производства : учебное пособие / М.В. Лебедев. - Москва : ИНФА-М, 2023. – 282 с. – (Среднее профессиональное образование) DOI 10.12737/ 1045522.
3. Русанова Т.Г., Абдулмашидов Х.А. «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» Т.Г. Русанова, Х.А. Абдулмашидов
4. Самарина, В.П. Экономика организации / В.П. Самарина, Г.В. Черезов, Э.А. Карпов. - М.: КноРус, 2016. - 128 c.
5. Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – Москва : ИНФА-М, 2023. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование)
6. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с.
7. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.-468 с.
8. Чечевицына, Л. Н. Экономика организации [Текст] : практикум / Л. Н. Чечевицына. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. – 254 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).
9. Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Акимов [и др.]. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 300 с. – (Cреднее профессиональное образование). – Режим доступа: <https://znanium.com/bookread2.php?book=983544>